宁波中联理货船岸交互平台项目 技术规格书

目  录

第一章	项目概况	1

1.1项目名称	1

1.2项目背景	1

1.3项目目标	1

1.4企业范围	1

1.5人员范围	1

第二章 业务需求	1

2.1用户登录	2

2.2船期列表	2

2.3报表清单	2

2.4电子签名报表	2

2.5签名面板	3

2.6上传管理	3

2.7理货业务系统接口	3

第三章 技术业务要求	4

3.1总体要求	4

3.2技术要求	4

3.3适应性要求	4

3.4可靠性要求	4

3.5响应时间要求	4

第四章 项目实施要求	5

4.1人员资质要求	5

4.2项目管理要求	5

4.3项目进度	6

4.4项目交付物	6

第五章 培训要求	7

5.1培训目标	7

5.2培训要求	7

5.3其他要求	7

第六章 项目验收	7

6.1验收方式	7

6.2验收依据	7

6.3遗留问题整改	7

6.4提交验收文件	7

第七章 技术支持与维护要求	8

7.1定期维护	8

7.2升级服务	8

7.3技术咨询及电话回访	8

7.4应急响应服务	8

# 项目概况

## 1.1项目名称

项目名称：宁波中联理货船岸交互平台。

## 1.2项目背景

在理货业务处理过程中，理货凭证是船舶载运货物在港口交接当时的数量和状态的实际情况的原始记录，具有凭证和证据的性质，同时也是结算各类费用的依据。针对船舶的业务凭据，如溢短残损单、理箱单等需宁波中联跟船方大副进行签名认证，需要线下打印成套纸面单据进行签字。尽管目前宁波中联已使用移动端APK版签名系统，但就新冠疫情防控的作为一项长期工作，尤其是接触外籍船舶的理货现场，希望能通过非接触的方式来实现签证功能，故需平台实现网页版签名功能。

宁波中联与船方、代理、船公司操作就目前船期以及作业过程中的沟通情况存在便捷度、及时性欠缺问题，希望能增加留言板以及附件上传功能，实现线上沟通以及资料上传查看功能。且考虑船方、代理等关注船舶集装箱装卸进度需求，需实现线上即时查看装卸进度。

## 1.3项目目标

- 在移动端网页版实现宁波中联、船方大副线上签名；

- 留言板功能，让不同角色的操作人员线上留言，上传图片等附件；

- 上传资料，可上传积载图，线上预览积载图等功能；

- 显示装卸进度，可通过柱状图等显示装卸进度。

## 1.4企业范围

宁波中联理货有限公司

## 1.5人员范围

宁波中联理货有限公司理货长，船方，码头方。

# 第二章 业务需求

宁波中联船岸交互平台主要的功能点如下：

| 业务大类 | 业务功能 |
| --- | --- |
| 系统管理 | 用户管理 |
|  | 权限管理 |
|  | 系统参数 |
| 签证管理 | 签证上传 |
|  | 签证签名 |
|  | 签证预览及下载 |
| 留言板 | 留言板 |
| 资料中心 | 资料中心 |
| 装卸进度 | 装卸进度 |

## 2.1平台首页

平台首页包含平台登陆功能和中英文切换。

可选2种登录方式：验证码和账号密码登录。

## 2.2账号登录

用户登录与生产系统GBM采用同一套用户体系。账号需在GBM系统开通，同时需要赋予TVIP权限，才有登录TVIP平台的权限。

## 2.3验证码登录

验证码登录，验证码具备唯一性，仅可登录查看验证码绑定的艘次船舶的理货作业信息。

## 2.4中/英文切换

切换系统显示语言，实现平台中文、英文切换，便于用户使用。

## 2.5权限管理

具有用户及角色定义功能，权限控制管理实现如下两个功能：

一、根据角色定义，实现不同角色可以设置不同的页面查看访问权限。

二、设置用户的数据权限，相关客户仅能查询、导出属于授予权限的部分的数据，其他客户的数据不可见。船公司/船代理：查看“船公司/代理”为自身的航次信息。验证码登录：大副和码头，采用相同权限。

## 2.6签证主页面

签证主页面包括查询、重置功能，查看已开启报表的船期信息，包括英文船名、航次、进出口、签名URL、船期状态、签名状态、留言状态、发布时间、资料上传查看、签证等。查询条件为：船名、航次、进出口、船期状态。

## 2.7签名维护

签名维护可重复维护签名，签名保存后将被服务器保存，以便下次使用。

## 2.8留言功能描述

可查看留言状态，黑色泡泡表示有未读留言，白色表示没有未读留言，点开留言框可进行留言发送和查看。刷新按钮可刷新是否有其他用户留言。

## 2.9资料查看

包含可上传\下载文件功能，要求仅可上传和下载对应船舶艘次，不同航次之间的资料不共享。

## 2.10进度查看

可查看当前船期装卸进度，左侧柱子为整船总装卸量进度，右侧柱子为各贝位装卸进量度，拖动柱子可查看所有贝位信息。点击左上角装卸进度文字，可刷新显示最新装卸进度。

## 2.11签证功能

显示当前航次需要签名的各种报表和签名状态。

完成状态：已完成；双方都已完成签名，未完成；至多只有一方完成签名。

预览功能：预览已完成的报表文件。

签名功能：对报表进行签名。

## 2.12签证报表

本系统需要实现的移动版网页端电子签名报表。如下表。

| 序号 | 单据名称 | 签字方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理货方 | 船方 |
| 1 | 《业务凭证》 | √ | √ |
| 2 | 《日报表》 | √ | - |
| 3 | 《溢短单》 | √ | √ |
| 4 | 《重箱残损单》 | √ | √ |
| 5 | 《意见书》 | √ | √ |
| 6 | 《空箱残损单》 | √ | √ |
| 7 | 《理箱单》 | √ | √ |

## 2.13业务系统改造

在原业务系统中实现需要TVIP签名报表的数据准备和关闭，用户选择要进行电子签名的船期，和该船期需要签名的报表。实现船岸交互平台上签名报表的查看和下载。

# 第三章技术业务要求

## 3.1总体要求

全面分析宁波中联的现有业务理货报表签单状况，设计理货报表电子在线签单流程方案，满足要求宁波中联理货报表签单要求。

## 3.2技术要求

- 系统能够在通用的软、硬件环境上正确、稳定运行；

- 人机交互界面友好，使用方便，符合人机工程原理，并提供相应的电子教程；

- 所提供的应用软件应是最新的、成熟的软件系统，并且具有类似的实际应用经验；

- 所提供的应用软件系统，要有与理货其它相关系统进行数据交互的接口，并具备良好的灵活性和扩展性，可灵活增加新功能模块，立足开发型接口和服务，基于统一支持格式、标准也规范；

- 系统所采用的技术规范都是国家标准或是行业公认的规范。

## 3.3适应性要求

系统能适应公司未来业务高速发展的要求，在产品配置管理、流程定义设计、业务功能结构、服务组合、操作管理等方面提供整体上的适应性支持。

## 3.4可靠性要求

- 系统应支持一天24小时，一周七天，一年365天不间断运行。

- 系统在连续一年的运行中应软件故障导致停机的次数不得超过5次，系统发生故障，承诺提供相应的应急响应服务，2小时内作出实质性响应。

- 系统不能出现大的程序错误。

- 系统在瘫痪后能够在短时间内迅速恢复，系统应有相应的检修和自动恢复功能。

- 系统在用户出现错误操作时能进行提示。

## 3.5响应时间要求

- 在网络连通正常的情况下，一般性数据保存、修改、删除等操作的响应反馈速度最大不应超过10秒，一般控制在5秒内。

- 一般10万条数据的简单查询及统计不应超过30秒，百万条数据的查询及统计不应超过1分钟。复杂综合性跨模块查询及统计不应超过3分钟。

# 第四章 项目实施要求

本项目作为软件开发项目，软件开放方需针对上述需求，提出含系统详细功能设计、数据库设计、接口设计等内容的系统总体、详细优化方案以及实施策略的建议；项目开发方负责完成在保证不影响现有功能性能的前提下，提升现有系统性能，提高各系统的稳定性。

## 4.1人员资质要求

有清晰的项目组织结构和经验丰富的实施咨询顾问，组织足够信息系统开发实力的项目团队，其中角色至少包括：

项目经理：应至少具备5年以上的软件开发工作经验，并至少具备3年以上担任大型软件开发项目经理的经验。

高级程序员：应至少具备3年以上的软件开发工作经验，并从事过大型信息系统的软件编程开发工作。

测试员：应至少具备2年以上的大型信息系统测试工作经验，并具有丰富的软件测试工作经验。

## 4.2项目管理要求

项目建设的过程中严格执行以下的项目管理活动，这些项目管理活动是否被严格和高质量的执行将作为对项目开发方项目建设过程质量的重要考核和评价依据。

规范的软件开发流程：严格按照软件工程规范的开发流程进行系统的开发，进行文档化的过程管理，所有的过程文档都有标准的文档模板，且文档模板是符合要求的。有完善的管理制度和流程，明确的项目团队成员的分工等。

完整而详细的项目计划：对整个项目进行完整而详细的计划是成功开发和实施项目的前提条件，将整个项目详细分解到可被分配到单个人员执行并进行考核的任务，对每个任务分配预计的工作时间，预计的开始时间和结束时间，分配相应的资源，确定各个任务之间的执行顺序等等。

完备的配置管理制度：能够将软件开发过程的所有文档纳入严格的配置管理，对所有的文档进行集中管理，并管理每一个文档的各个版本，执行文档的备份管理；应使用配置管理工具进行项目过程中所有电子文档和程序代码的版本及配置管理。

项目跟踪：建立严格的项目跟踪制度，定期对项目的执行情况进行检查，跟踪项目的实际进度，对项目计划进行适当的调整，预测可能的风险，对现存的问题进行控制和管理等。

同行评审：贯彻全过程质量管理的思想，尽力将缺陷控制在项目的早期，提高项目过程的质量，避免在项目的后期对产品进行大的返工，造成资源的极大浪费，尽可能的降低项目执行的风险，要有完整的评审记录。

风险管理：建立项目全过程的风险跟踪和管理机制，定期对项目中存在的各种风险进行识别，并对风险进行预防、控制和跟踪，进而确保项目的成功。

## 4.3项目进度

项目计划分三阶段，其中第一阶段需求调研阶段，第二阶段为设计开发阶段，第三阶段为上线试运行阶段。

第一阶段重点是系统需求阶段的需求调研、功能分析，编制需求分析报告，最终双方确认需求分析报告。

第二阶段为设计开发阶段，业务系统核心功能、数据接口在合同签订后2个月内完成。

第三阶段自系统上线之日起，进入为期三个月的试运行期，试运行结束后，组织完成项目验收，开始进入为期一年的免费质保期支持。

## 4.4项目交付物

项目交付物（至少提交以下项目文档）：

《宁波中联理货有限公司船岸交互平台项目需求分析报告》；

《宁波中联理货有限公司船岸交互平台项目系统总体设计报告》；

《宁波中联理货有限公司船岸交互平台项目系统操作手册》；

项目开发过程中的所有过程电子文档，如：《项目计划》、《项目周例会报告》及其它重要过程文档。

# 第五章 培训要求

## 5.1培训目标

  - 用户能操作和使用应用系统提供的各项功能；

  - 如果系统出现问题，应用系统管理人员应能进行诊断和处理；

  - 系统管理员明了所有必要的安全措施并能有效合理地实施这些措施；

  - 应能使应用系统管理人员运作、支持、维护和为系统升级。

## 5.2培训要求

项目开发方应为用户指定的人员安排合适和足够的培训以使其在实施过程中有效参与并且在实施完成后顺利交接。

## 5.3其他要求

项目开发方应指出参加每一课程所需的资格，反之，则应被视作不需要相应知识和经验。

# 第六章 项目验收

## 6.1验收方式

本项目的验收在完成本技术规格书定义的工作并满3个月试运行后进行，验收小组由需求方和项目开发方共同组成。由项目开发方提供验收方案和测试数据，经双方确认后进行应用系统验收，由项目开发方提交系统验收报告，双方签署项目验收合格证书。

## 6.2验收依据

验收以技术规格书（合同）规定的技术内容、考核指标为基本依据。

## 6.3遗留问题整改

即使验收通过，但对于系统中遗留的软件错误，项目开发方仍有责任按技术服务和系统维护条款对软件错误进行改正解决。

## 6.4提交验收文件

按照本技术规格书条款的规定提交项目验收文件。

# 第七章 技术支持与维护要求

开发方为本项目提供一年的质保期支持，在质保期内提供如下服务。

## 7.1定期维护

定期对用户系统的软件运行状态、性能、安全性等方面进行巡回检修服务。在产品质量保证期之内，由技术专家通过Internet远程登录到网络系统进行系统检查等服务，如有问题则进行系统维护。

系统的基本维护服务是基于客户的业务系统相关的软硬件系统没有发生变化的前提下，项目开发方所提供的系统维护包括系统运行过程中发现的隐患、Bug、以及运行系统状态的检测分析。

## 7.2升级服务

根据整体规划、分步实施、先易后难、逐步完善的系统设计原则，跟踪系统的使用状态，对系统运行期间用户提出的完善类需求、Bug缺陷类等问题，及时更正更新业务系统版本，逐步完善软件系统。开发方安排技术工程师，帮助对合同项下系统进行授权范围之内的产品版本升级。

## 7.3技术咨询及电话回访

提供技术咨询，提供5×8小时热线电话，由资深专家向客户提供包括系统规划、可行性分析、专家评估测试报告等服务。无偿提供本系统建设项目后期的各类技术问题咨询。

为了及时了解用户系统使用情况以及对技术服务的满意度，更好地为用户服务，我们将定期对本项目进行电话回访。

## 7.4应急响应服务

根据系统发生错误的不同严重程度，开发方的响应时间如下：

| 严重程度 | 描 述 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整个系统或任一实时类功能不能继续运转 | 2小时 |
| 2 | 单一功能不能继续运转或错误 | 8小时 |
| 3 | 单一非关键查询类功能不能正常运转或错误 | 24小时 |
| 4 | 某种状态下功能结果不符，但有其他现成取代方案 | 3个工作日 |